SDLC Lean Workflow

Hướng dẫn quy trình phát triển tinh gọn cho team AI-assisted

Version 1.3.0  •  Graphify Enabled  •  MIT License

Nguyên tắc cốt lõi:

Mọi thay đổi phải nhỏ, truy vết được, được review, được test, và được báo cáo (small, traceable, reviewed, tested, reported).

# 1. Tổng quan

SDLC Lean là một framework quy trình phát triển nhẹ (low-ceremony) dùng cho team phát triển phần mềm có hỗ trợ AI. Dùng repo này như một template SDLC tái sử dụng cho:

Phát triển tính năng mới (new feature)

Sửa lỗi (bug fixing)

Chỉnh sửa nhỏ API / business logic

Refactor / modification

Phát triển với AI-agent + Graphify impact search

# 2. Yêu cầu & Cài đặt

Yêu cầu môi trường:

Node.js >= 18 (chạy CLI sdlc-workflow).

Git (quản lý source + PR).

PowerShell (chạy script validation trên Windows).

Tùy chọn: Python 3 + python-docx (chỉ cần khi build file .docx này).

Cách 1 — Scaffold vào project sẵn có:

Chạy tại thư mục gốc của project bạn muốn áp dụng workflow:

npx sdlc-workflow init

Lệnh này tạo: docs/, templates/, adr/, .github/, scripts/ và rule cho agent (.cursor/rules/, .claude/CLAUDE.md, AGENTS.md, .agents/skills/).

Cách 2 — Cài global skills cho agent (Cursor, Codex):

npx sdlc-workflow install

Cài vào home dir: ~/.cursor/skills/, ~/.codex/AGENTS.md, ~/.agents/skills/.

Cách 3 — Clone & chạy trực tiếp từ repo:

git clone <repo-url> sdlc-lean
cd sdlc-lean
node bin/cli.js version

Kiểm tra cài đặt:

npx sdlc-workflow version
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/validate-workflow.ps1

# 3. Hướng dẫn sử dụng

Luồng dùng hằng ngày cho một task code:

Bước 1 — Mở một task (epic) mới:

Trong AI agent (Claude Code / Cursor) dùng slash command:

/sdlc-lean Tôi muốn <goal> | Dữ liệu đầu vào <input> | Kết quả mong muốn <output>

Hoặc chạy CLI trực tiếp:

node bin/cli.js new "Tôi muốn tạo API login | Input: email+password | Output: JWT token"

→ Tạo work/<NNN>-<slug>/ kèm bộ file evidence, và set epic đó thành active (ghi vào work/.active).

Bước 2 — Làm việc trong epic (vòng 6 bước):

Agent điền epic-brief.md rồi chạy lần lượt 6 bước (xem mục 4). Trong khi epic còn active, cứ tiếp tục làm trong đó — KHÔNG cần chạy lại /sdlc-lean. Mọi evidence (impact plan, test, build, review) ghi vào folder epic.

Bước 3 — Đóng task khi hoàn thành:

/finish

hoặc:

node bin/cli.js finish

→ Đánh dấu epic done, sinh SUMMARY.md, xóa con trỏ active. Request mới sẽ mở epic mới.

Mẹo dùng tốt:

Luôn viết request theo mẫu Tôi muốn | Input | Output để goal/input/output rõ ràng.

Một task = một epic = một folder; đừng trộn nhiều mục tiêu vào một epic.

Dừng ở Approval Gate — không để agent sửa code lớn trước khi bạn duyệt.

Trước khi mở PR, đối chiếu Definition of Done (mục 10).

# 4. Quy trình 6 bước

Khi được yêu cầu sửa hoặc thêm code, thực hiện chặt chẽ 6 bước:

Clarify (Làm rõ) — Hỏi 1-3 câu hỏi trọng tâm và phân loại công việc (Feature / Refactor / Bugfix / Small change / API change / Business logic). Với Bugfix, hỏi bước tái hiện hoặc error log.

Search with Graphify (Tìm kiếm) — Dùng Graphify để định vị file, function, class, API, dependency và test liên quan. Nếu Graphify không có, nêu rõ và dùng repo/IDE search làm fallback.

Impact Plan (Kế hoạch tác động) — Liệt kê: file cần đổi, thay đổi dự kiến, side effects, test/build cần chạy, mức rủi ro, đường rollback.

Approval Gate (Cổng phê duyệt) — DỪNG trước các sửa đổi không tầm thường và chờ phê duyệt rõ ràng. Đây là điểm dừng cứng.

Code + Test + Build — Triển khai theo plan đã duyệt, chạy test/build/validation. Chỉ retry lỗi do thay đổi hiện tại, tối đa 3 lần rồi báo blocker.

Report (Báo cáo) — Tóm tắt: file đã sửa, trạng thái test, trạng thái build/validation, check bị skip, rủi ro còn lại.

Approval gate là điểm dừng cứng: không sửa code không tầm thường trước khi được duyệt. Mức rủi ro (risk-matrix) quyết định độ mạnh của phê duyệt.

# 5. Output bắt buộc theo từng bước

| Bước | Output |
| --- | --- |
| Clarify | change type, scope, acceptance criteria |
| Search | file / function / test liên quan |
| Impact | files, side effects, risk, rollback |
| Approval | phê duyệt rõ ràng trước khi sửa |
| Execution | code + tests/build |
| Report | evidence, skipped checks, risks |

# 6. Các loại thay đổi (Change Types)

| Loại | Dùng khi | Tài liệu bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Feature | Năng lực mới | requirement brief, impact plan, tests |
| Bugfix | Sửa defect | repro, root cause, regression test |
| Small change | Sửa nhỏ an toàn | short impact note, smoke test |
| API change | Đổi endpoint/contract | compatibility, contract note, integration test |
| Business logic | Đổi rule/quyết định | rule source, edge cases, business tests |
| Refactor | Đổi cấu trúc nội bộ | bằng chứng no behavior-change |

# 7. Epic Workflow (một thư mục mỗi task)

Mỗi task là một "epic" lưu tại work/<NNN>-<slug>/ với brief + file evidence riêng. Epic đang hoạt động được theo dõi trong work/.active.

/sdlc-lean <request>  (hoặc  node bin/cli.js new "<request>")  Tạo task mới — sets active, rồi chạy vòng 6 bước, ghi evidence vào folder epic.

Tiếp tục:  Trong khi epic active, tiếp tục làm trong đó — không cần chạy lại /sdlc-lean.

/finish  (hoặc  node bin/cli.js finish)  Đánh dấu done, ghi SUMMARY.md, xóa con trỏ active.

Quy tắc prompt:

Tôi muốn <goal> | Dữ liệu đầu vào <input> | Kết quả mong muốn <output>

để goal, input và output đều rõ ràng.

# 8. Lệnh CLI

| Lệnh | Tác dụng |
| --- | --- |
| npx sdlc-workflow init | Scaffold docs, templates, agent rules vào project |
| npx sdlc-workflow install | Cài global skills (Cursor, Codex) vào home dir |
| npx sdlc-workflow new "<text>" | Bắt đầu task: tạo work/<NNN>-<slug>/ + set active |
| npx sdlc-workflow finish | Đóng task active: mark done + ghi SUMMARY.md |
| npx sdlc-workflow version | In version hiện tại |

# 9. Quickstart cho team

Đọc docs/workflow.md.

Chọn change-flow doc phù hợp.

Điền templates/requirement-brief.md hoặc issue template.

Chạy Graphify/code search và điền templates/impact-analysis.md.

Lấy phê duyệt (approval).

Triển khai và đính kèm test/build evidence.

Mở PR dùng .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md.

# 10. Definition of Done tối thiểu

requirement rõ ràng

đã chọn change type

Graphify/code search xong hoặc skip có nêu rõ

impact plan đã được duyệt

test/build đã chạy hoặc skip kèm lý do

PR có evidence và rollback note

có reviewer approval theo mức rủi ro

# 11. Bản đồ repository

docs/                          SDLC policies, flow docs, checklists
templates/                     Reusable planning/evidence templates
adr/                           Architecture decision records
.github/                       PR/issue templates + validation workflow
scripts/validate-workflow.ps1  Lightweight structure/PR validation
bin/cli.js                     SDLC workflow CLI (init/new/finish/install)
.claude/CLAUDE.md              Claude Code project instructions

# 12. Mức độ áp dụng & Quy tắc an toàn

| Level | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Basic | Dùng docs + PR template thủ công |
| Team | Bắt buộc issue/PR templates + validation script |
| Professional | Thêm branch protection, CODEOWNERS, CI/test/build gates thực |

Quy tắc an toàn (non-negotiables):

Giữ thay đổi tinh gọn và đúng scope.

Không che giấu check Graphify/test/build bị skip.

Không tiếp tục retry loop cho lỗi không liên quan thay đổi hiện tại.

Không merge, push, publish, delete, hay hành động không thể đảo ngược trừ khi được yêu cầu rõ ràng.

Không sửa code không tầm thường trước khi được duyệt.

Không merge khi chưa có review evidence.

# 13. IMPORTANT — An toàn Database

Đây là quy tắc bắt buộc (non-negotiable), áp dụng cho mọi agent và mọi loại thay đổi:

• KHÔNG dùng raw SQL để thao tác database. Luôn đi qua ORM / query builder / repository layer của project.

• KHÔNG dùng test, script, migration, seed hay bất kỳ cơ chế nào để DELETE / DROP / UPDATE / TRUNCATE dữ liệu database của user.

• Mọi thao tác chạm tới dữ liệu thật là irreversible action → cấm trừ khi user yêu cầu rõ ràng từng lần.

Quy tắc này được nhúng trong .claude/CLAUDE.md, AGENTS.md, .cursor/rules/ và các skill agent — nên agent sẽ tự tuân thủ trong suốt vòng 6 bước.

# 14. Tự động hóa (Validation)

Chạy cục bộ:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/validate-workflow.ps1

GitHub Actions chạy cùng validation trên push/PR qua .github/workflows/workflow-validation.yml.

SDLC Lean Workflow • Generated from repo docs • MIT License